- วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจัดจ้างก่อสร้างของเจ้าหน้าที่และเป็นคู่มือสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด

- ขอบข่าย

เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมวัสดุ ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์  และจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้กับกอง/สถาบัน/สำนัก  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3.	วิธีการปฏิบัติงาน

3.1 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

| ลำดับ | ขั้นตอน | วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | รับแจ้งเรื่องการได้งบประมาณ | พัสดุรับเรื่องที่ผ่านการอนุมัติแล้วจากฝ่ายบริหาร พัสดุประสานเรื่องโครงการที่ได้รับอนุมัติกับหน่วยงานในการขอแบบ | งานพัสดุ/ หน่วยงานผู้ใช้ |
| 2. | รายงานขอจ้าง | 2.1 ขอใบเสนอราคาจากผู้รับจ้าง 2.2 จัดทำรายงานขอจ้างตามระเบียบข้อ 27 2.3 เสนอคณบดีลงนาม | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณบดี |
| 3. | ออกใบสั่งจ้าง | 3.1 จัดทำใบสั่งจ้าง พร้อมเสนอคณบดีหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงนามในใบสั่งจ้าง 3.2 แจ้งให้ผู้รับจ้างรับใบสั่งจ้างพร้อมติดอาการแสตมป์ 1,000 ละ 1 บาท | คณบดีหรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 4. | จัดทำใบสั่งจ้าง(PO) | 4.1 พัสดุนำสัญญาจัดทำ PO (บส.01) | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 5. | ตรวจการจ้าง | 5.1 แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 5.2 ผู้รับจ้างส่งงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรายละเอียดใบสั่งจ้างกับงานที่ผู้รับจ้างส่ง | เจ้าหน้าที่พัสดุ / คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ ผู้ควบคุมงาน |

3.2 จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

| ลำดับ | ขั้นตอน | วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | รับแจ้งเรื่องการได้งบประมาณ | พัสดุรับเรื่องที่ผ่านการอนุมัติแล้วจากฝ่ายบริหาร พัสดุประสานเรื่องโครงการที่ได้รับอนุมัติกับหน่วยงานในการขอแบบ | งานพัสดุ/ หน่วยงานผู้ใช้ |
| 2. | รายงานขอจ้าง | 2.1 จัดทำรายงานตามระเบียบข้อ 27 และทำประกาศ 2.2 ประกาศและติดประกาศ ณ ที่ทำการของสำนักงาน 2.3 ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาต่อผู้มีอาชีพโดยตรง 2.4 แจ้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคารับทราบในส่วนที่ เกี่ยวข้อง | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณบดี |
| 3. | รับซองสอบราคา | 3.1 รับซองตามวัน เวลา สถานที่ ตามประกาศ | เจ้าหน้าที่รับซอง/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 4. | ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติ | 4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกราย 4.2 ติดประกาศผลผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา |
| 5. | เปิดซองใบเสนอราคา | 5.1 อ่านและตรวจสอบเอกสารที่ยื่นซองส่วนที่ 2 ผู้ที่ผ่านการ ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 5.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาถูกต้องและเสนอ ราคาต่ำสุด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 5.3 สรุปผลการสอบราคาเพื่อขออนุมัติจ้าง | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา |
| 6. | ขออนุมัติจ้าง | จัดทำบันทึกการขออนุมัติจ้างเสนอผู้มีอำนาจลงนาม 6.2 แจ้งผู้เสนอราคาทำสัญญา พร้อมหลักประกันสัญญา | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณบดี |
| 7. | การทำสัญญา | 7.1 ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาพร้อมแนบหลักประกันสัญญา 7.2 เสนอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา 7.3 จัดทำตราสาร สัญญาตั้งแต่ 200,000 บาท ต้องทำตราสาร | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณบดี |
| 8. | จัดทำใบสั่งจ้าง(PO) | 8.1 พัสดุนำสัญญาจัดทำ PO (บส.01) | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 9. | ส่งสำเนาสัญญา | 9.1 สัญญาตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ต้องส่งสำเนาสัญญาให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วัน | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 10. | ตรวจการจ้าง | ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงานผ่านผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานบันทึกถึงคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อนัดประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจให้ตรงตามสัญญา | ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ เจ้าหน้าที่พัสดุ |

3.3 จัดจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

| ลำดับ | ขั้นตอน | วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุส่งรายชื่อคณะกรรมการ ร่าง TOR และคณะกรรมการประกวดราคาให้งานพัสดุกองคลัง | เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ/ งานพัสดุ กองคลัง |
| 2. | ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR | รับหนังสือเชิญคณะกรรมการร่าง TOR ประชุมจากงานพัสดุ กองคลัง แจ้งคณะกรรมการร่าง TOR กำหนดรายละเอียดขอบข่ายของงานก่อสร้างเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการร่าง TOR |
| 3. | ประชุมคณะกรรมการประกวดราคา | 3.1 รับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดราคาจาก งานพัสดุ กองคลัง 3.2 แจ้งคณะกรรมการประกวดราคารับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 3.3 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 | เจ้าหน้าที่พัสดุ /คณะกรรมการประกวดราคา/ งานพัสดุ กองคลัง |
| 4. | การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ | 4.1 คณะกรรมการรับหนังสือเชิญประชุมเพื่อเคาะราคาที่ ตลาดกลาง 4.2 คณะกรรมการฯ สรุปผลการเคาะราคาส่งงานพัสดุ กองคลัง | คณะกรรมการฯ/ งานพัสดุ กองคลัง |
| 5. | ส่งคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ | 5.1 ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานให้ งานพัสดุ กองคลังอนุมัติ | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ งานพัสดุ กองคลัง |
| 6. | รับสำเนาสัญญา | 6.1 คณะฯ รับสำเนาคำสั่ง/สัญญาจากงานพัสดุ กองคลัง 6.2 แจ้งคณะกรรมการฯ รับสำเนาคำสั่ง/สัญญา เพื่อดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ งานพัสดุ กองคลัง คณะกรรมการฯ |
| 7 | ตรวจการจ้าง | 7.1 ผู้ควบคุมงานรับหนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้างและนำส่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7.2 ผู้ควบคุมงานบันทึกถึงคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อนัดประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง 7.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจให้ตรงตามสัญญา | ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 8. | ส่งเบิกเงิน | 8.1 เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมและตรวจสอบเอกสาร 8.2 นำส่งเอกสารทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้งาน การเงินคณะฯ เพื่อดำเนินการเบิกเงินต่อไป | งานพัสดุ/ งานการเงิน |

3.4  ซ่อมแซมงานก่อสร้าง (กรณีอยู่ระหว่างการค้ำประกันสัญญา)

| ลำดับ | ขั้นตอน | วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | รับแจ้งการซ่อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1.1 งานพัสดุรับแจ้งเรื่องที่จะซ่อมแซมงานก่อสร้าง | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ หน่วยงาน |
| 2. | ส่งเรื่องการแจ้งซ่อม งานก่อสร้าง | 2.1 ส่งเรื่องแจ้งซ่อมแซมงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันสัญญาให้งานพัสดุ กองคลัง | งานพัสดุ คณะฯ/ งานพัสดุ กองคลัง |
| 3. | รับทราบเรื่องการแจ้งซ่อม | 3.1 รับหนังสือแจ้งซ่อมแซมจากงานพัสดุ กองคลัง 3.2 กำกับ ดูแล งานซ่อม 3.3 รายงานผลการซ่อมให้งานพัสดุ กองคลัง ทราบ | เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะฯ/ งานพัสดุ กองคลัง |

3.5  คืนค้ำประกันสัญญา (กรณีสอบราคา)

| ลำดับ | ขั้นตอน | วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | รับเอกสาร | รับเอกสารขอคืนค้ำประกันสัญญาจากคู่สัญญา | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ เจ้าหน้าที่สารบรรณ |
| 2. | ตรวจสอบเอกสาร | 2.1 เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบใบตรวจการจ้าง หนังสือขอคืนค้ำ ประกันครบ กำหนด 2 ปีหรือไม่ 2.2 ถ้าครบกำหนดค้ำประกัน 2 ปี ถ้ามีการแจ้งซ่อมก่อนและ ดำเนินการอยู่ให้ดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จก่อน 2.3 ถ้าดำเนินการซ่อมเสร็จ เสนองานการเงินดำเนินการต่อไป | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ หน่วยงานเจ้าของอาคาร/ งานการเงิน/คณบดี |